**Sprintreview Sprint-I**

Die Zeit für den ersten Sprint betrug drei Wochen.

Die Ziele für den ersten Sprint:

Implementierung eines Reglers:

Den Regler haben wir im ersten Sprint nicht implementiert. Der ADC Wandler des Mikrocontrollers war zeitlich nicht mehr zu schaffen.

Implementierung einer Funktionstaste:

Die Funktion für die Funktionstaste wurde softwareseitig implementiert. Testen konnten wir die Funktion nicht, weil wir die Software nicht auf den Mikrocontroller aufspielen konnten. Dadurch dass wir die Funktion nicht testen konnten, haben wir die Implementierung als nicht erfolgreich angesehen.

Implementierung einer Richtungstaste:

Die Funktion für die Richtungstaste wurde softwareseitig implementiert. Testen konnten wir die Funktion nicht, weil wir die Software nicht auf den Mikrocontroller aufspielen konnten. Dadurch dass wir die Funktion nicht testen konnten, haben wir die Implementierung als nicht erfolgreich angesehen.

Implementierung einer LED:

Die Funktion für die LED wurde softwareseitig implementiert. Testen konnten wir die Funktion nicht, weil wir die Software nicht auf den Mikrocontroller aufspielen konnten. Dadurch dass wir die Funktion nicht testen konnten, haben wir die Implementierung als nicht erfolgreich angesehen.